# Plan de proyecto
“Sistema Gestión de Clases

# AulaTrack”

Integrantes:

Jordy Bazan

Sebastian Salamanca

Tomás González

Profesor: Patricio Soto

Capstone 003D

Problema	3

Solución	3

Beneficios	4

Alcance	4

Metodología	5

Arquitectura	5

Requerimientos	6

Diagramas	8

Diagrama de clases	8

Diagrama BBDD	8

Diagrama Casos de Uso	9

Tecnologías	10

Cronograma	10

Costos	11

Horas por Fase del proyecto	11

Costos Roles por Horas	12

Costos por concepto de hardware y servicios (DUOC UC infraestructura)	12

Riesgos	12

Pruebas	13

Pruebas caja negra	13

Pruebas caja blanca	15

Pruebas de rendimiento	15

Mejoras futuras	15

# Problema

En Chile, los libros de clases han sido por años el principal medio para registrar la asistencia, las notas y observaciones o anotaciones académicas, aunque cumplan adecuadamente su función administrativa, este formato tradicional presenta limitaciones frente a las necesidades de la digitalización y eficiencia en la gestión escolar. El uso exclusivo de registros manuales en los libros, dificulta el acceso rápido a la información, aumenta la posibilidad de errores y retrasa la generación de reportes. Además al tratarse de un libro físico, este está expuesto a pérdidas o deterioro, también, solo puede ser consultado de manera presencial y por un docente a la vez, lo que restringe la disponibilidad de los datos.  Estas dificultades evidencian la necesidad de modernizar el sistema mediante el desarrollo de una aplicación web que centralice y optimice estos procesos.

# Solución

La solución propuesta consiste en el desarrollo de una aplicación web, que sustituye y complementa las funciones del libro de clases tradicional.

El diseño contempla usuarios con roles diferenciados (docentes, utp, inspector y administrador) y funcionalidades adaptadas a sus necesidades específicas:

Docentes:

- Registrar Asistencia: El docente podrá  tomar la asistencia de los alumnos del curso.

- Ingresar Notas: El docente podrá subir las notas de las distintas evaluaciones de cada alumno al sistema.

- Registrar Anotaciones: el docente podrá ingresar observaciones de comportamiento o rendimiento.

- Guardar Registro: el docente al apretar un botón podrá guardar el registro de todo lo anterior en el sistema.

UTP:

- Supervisar Asistencia: va poder supervisar la asistencia registrada por el docente de los distintos alumnos de los cursos.

- Supervisar Notas: Va poder revisar y validar calificaciones de los alumnos ingresadas por los docentes.

- Generar Reportes de asistencia y notas: Va poder generar informes de asistencia, rendimiento académico y estadísticas generales.

Inspector:

- Supervisar disciplina: El inspector tendrá acceso a las anotaciones

- Generar reportes de asistencias y notas: el inspector podrá generar reportes con las notas y la asistencia de cada alumno.

Administrador:

- Crear/Modificar/Eliminar Usuarios: el administrador estará a cargo de la gestión de cuentas de docentes, UTP y perfiles de los estudiantes. Gestionar Roles y Accesos: El administrador va a poder asignar permisos específicos a cada perfil.

# Beneficios

El desarrollo de esta aplicación web beneficia tanto a los docentes como al equipo pedagógico de los colegios, ya que simplifica y automatiza procesos que antes eran manuales, reduciendo significativamente los errores y optimizando el tiempo en tareas administrativas como el registro de asistencia, notas y observaciones. Además, aporta mayor seguridad a la información de los estudiantes, disminuyendo el riesgo de pérdida de registros y asegurando su respaldo en la nube. La plataforma permite el acceso remoto y simultáneo para distintos usuarios, facilita la generación rápida de reportes y estadísticas académicas, mejora la comunicación interna entre docentes, UTP e inspectores, y mantiene un historial completo y organizado de cada alumno, favoreciendo la toma de decisiones pedagógicas y el seguimiento individualizado de los estudiantes.

# Alcance

El proyecto “AulaTrack” busca modernizar la forma en que los colegios de educación básica registran y gestionan la información académica, reemplazando el libro de clases tradicional por una aplicación web simple y funcional.

Esta herramienta permitirá a los docentes registrar la asistencia de sus estudiantes, ingresar las notas y dejar constancia de anotaciones positivas y negativas de manera rápida y ordenada. A su vez, el UTP podrá revisar reportes consolidados sobre asistencia y calificaciones, mientras que el Inspector tendrá acceso tanto a estos reportes como a las anotaciones realizadas por los profesores.

La aplicación está pensada para facilitar el trabajo interno dentro de los colegios, optimizando el tiempo de los docentes y mejorando la organización administrativa. Será accesible desde cualquier navegador web, sin requerir instalación adicional.

Cabe destacar que el sistema no está orientado al uso directo por parte de estudiantes o apoderados, ni contempla integración con otras plataformas externas. Su enfoque principal es apoyar la gestión docente y administrativa dentro del entorno escolar de educación.

# Metodología

El proyecto AulaTrack se desarrollará usando la metodología en cascada, ya que el proyecto tiene un alcance definido, no tiene la necesidad de cambios frecuentes ni retroalimentación constante de un cliente. Esta metodología permite un desarrollo ordenado y secuencial, lo que asegura un mejor control del avance y la entrega de un producto funcional dentro del tiempo establecido. A continuación se detallarán las fases de esta metodología:

Análisis

- Definir el problema y los objetivos

- Identificar a los actores del sistema

- Establecer qué funcionalidades debe tener

Diseño

- Diseño de la base de datos

- Diagramas UML

Implementación

- Construir el backend

- Construir el frontend

- Conectar base de datos

Prueba

- Verificar que cada módulo funciona correctamente

- Comprobar seguridad básica

Despliegue

- Lanzar la aplicación web en un servidor local o en la nube

- Entregar el proyecto

- Corrección de errores encontrados

- Futuras mejoras

# Arquitectura

AulaTrack se encuentra desarrollado bajo la arquitectura MTV (Model–Template–View), la cual es el patrón estructural propio de Django. Este modelo organiza el sistema en tres capas separadas:

- Modelo: Responsable de la lógica de datos.

- Template: Encargado de la interfaz y renderización visual.

- Vista: Actúa como controlador gestionando solicitudes, lógica de aplicación y comunicación entre modelo y template.

# Requerimientos

| Requerimientos funcionales |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | Nombre del requerimiento | Descripción |
| RF-1 | Creación de Usuario | El Administrador podrá crear nuevos usuarios |
| RF-2 | Modificacion de Usuario | El Administrador tendrá la opción de poder modificar usuarios |
| RF-3 | Eliminación de Usuario | El Administrador podrá eliminar usuarios |
| RF-4 | Generar reporte | El sistema permitirá crear un reporte general del alumno |
| RF-5 | Iniciar Sesión | El sistema debe permitir al usuario iniciar sesión con su correo y contraseña válidos. |
| RF-6 | Cerrar Sesión | El sistema debe permitir al usuario cerrar sesión de forma segura en cualquier momento. |
| RF-7 | Registro de Asistencia | El sistema le permitirá al docente ver el listado de los alumnos con las opciones de presente, ausente y justificado |
| RF-8 | Registro de Notas | El sistema Le permite al docente subir las notas de los alumnos |
| RF-9 | Promediar Notas | El sistema realizará el promedio de notas de cada alumno automáticamente |
| RF-10 | Promediar Asistencias | El sistema realizará el promedio de asistencias de cada alumno automáticamente |
| RF-11 | Modificar Notas | El sistema le permitirá al docente modificar las notas de los alumnos |
| RF-12 | Ingresar Anotaciones | El sistema le permitirá al docente poder registrar anotaciones negativas o positivas de los alumnos |
| RF-13 | Visualizar Informacion de docentes y alumnos | El administrador podrá ver la información |
| RF-14 | Ingresar Alumnos | El administrador podrá ingresar al alumno |
| RF-15 | Eliminar Alumnos | El administrador podrá eliminar al alumno del sistema |
| RF-16 | Modificar Alumnos | El administrador podrá modificar al alumno |
| RF-17 | Recuperación de Contraseña | El sistema debe permitir a los usuarios recuperar su contraseña mediante correo electrónico u otro medio seguro. |
| RF-18 | Historial de Cambios | El sistema debe registrar y mostrar el historial de modificaciones (notas cambiadas, asistencia corregida) |

| Requerimientos No funcionales |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | Nombre del requerimiento | Descripción |
| RNF-1 | Usabilidad | La interfaz debe ser fácil de usar para todos los roles |
| RNF-2 | Seguridad | El Sistema debe proteger la información de manera segura |
| RNF-3 | Disponibilidad | El sistema debe está operativo 24/7 |
| RNF-4 | Escalabilidad | El sistema debe permitir la incorporación de nuevos usuarios, cursos y funciones sin afectar el rendimiento. |
| RNF-5 | Compatibilidad | El sistema debe ser compatible con los navegadores modernos |
| RNF-6 | Respaldo de datos | El sistema debe contar con mecanismos automáticos de respaldo periódico para evitar pérdida de información. |
| RNF-7 | Monitoreo | El sistema debe registrar métricas de uso y rendimiento para facilitar la supervisión y mantenimiento. |
| RNF-8 | Recuperación ante fallos | El sistema debe tener un plan de recuperación que asegure la continuidad ante fallos críticos |
| RNF-9 | Confiabilidad | El sistema debe garantizar una disponibilidad mínima de 99% durante horario académico |

# Diagramas

## Diagrama de clases

## Diagrama BBDD

## Diagrama Casos de Uso

# Tecnologías

Frontend: Html + Css

Backend: Django, python

BBDD: SQLite3

# Cronograma

# Costos

Resumen costos del proyecto

## Horas por Fase del proyecto

| Fase (días) | JP | BE | FE | QA | Total fase (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis y Planificación (6 d) | 34 | 10 | 0 | 4 | 48 |
| Diseño (1 d) | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| Implementación y Desarrollo (41 d) | 5 | 164 | 159 | 0 | 328 |
| Pruebas (8 d) | 4 | 6 | 6 | 48 | 64 |
| Despliegue (4 d) | 12 | 8 | 8 | 4 | 32 |
| Total horas por rol | 57 | 191 | 176 | 56 | 480 |

## Costos Roles por Horas

| Rol | Horas | Tarifa CLP/hora | Costo Total (CLP) |
| --- | --- | --- | --- |
| Jefe de Proyecto (JP) | 57 | $38 880 | $2 216 160 |
| Analista Back End (BE) | 191 | $29 160 | $5 569 560 |
| Desarrollador Front End (FE) | 176 | $24 300 | $4 276 800 |
| Analista QA (QA) | 56 | $19 440 | $1 088 640 |
| Total Costos RRHH | $13 151 160 |  |  |

## Costos por concepto de hardware y servicios (DUOC UC infraestructura)

| Concepto | Cantidad | Costo CLP | Total CLP |
| --- | --- | --- | --- |
| Base de datos | 1 | $9.990 | $9.990 |
| Dominio CL NIC Chile (12 meses) | 1 | $9.990 | $9.990 |
| Hardware | - | $0 | $0 |
| Total Hardware y Servicios | - | - | $9.990 |

En total el proyecto tendrá un costo de $14.675.610 tomando en cuenta los recursos humanos y los servicios

# Riesgos

- No finalización del proyecto

- Dificultades con las tecnologías seleccionadas

- Alcance mal definido

- Insuficiente tiempo para completar todos los requisitos

- Curva de aprendizaje más larga de lo esperado

- Dificultades de integración entre módulos

- Desbalance en la distribución de carga de trabajo

- Falta de coordinación y comunicación en el equipo

- Priorización incorrecta de funcionalidades

- Dificultades en el despliegue final

- Problemas de compatibilidad en entornos

- Error en la migración de datos

- Mala performance en el entorno real

# Pruebas

## Pruebas caja negra

| ID Prueba | Prueba | Pasos | Datos prueba | Resultado esperado | Resultado obtenido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Intentar acceder a rutas protegidas sin login | Escribir una ruta en el buscador | - | Debe redirigir al login | Redirigido al login |
| P2 | Verificar creación correcta de usuario | Abrir módulo usuarios → Crear usuario → Completar campos → Guardar | Usuario, nombres, apellidos, rut, correo, rol, contraseña | Usuario creado | Usuario creado |
| P3 | Validar campos obligatorios de creación de usuario | Intentar guardar con campos vacíos | - | Mostrar errores | Muestra los errores |
| P4 | Crear usuario con datos duplicados | Abrir módulo usuarios → Crear usuario → Completar campos duplicados → Guardar | Usuario, nombres, apellidos, rut, correo, rol, contraseña | Mostrar errores | Muestra los errores |
| P5 | Actualizar datos usuario | Abrir usuario → Editar → Guardar | Nuevos datos | Datos actualizados | Se actualizaron los datos |
| P6 | Validar eliminación de usuario | Seleccionar → Eliminar → Confirmar | - | Usuario eliminado | Usuario eliminado |
| P7 | Login con credenciales válidas | Ingresar usuario y clave válidos | Correo, clave | Acceso correcto | Acceso correcto |
| P8 | Login con credenciales incorrectas | Ingresar usuario y clave incorrectos | Credenciales inválidas | Mensaje de error | Mensaje de error |
| P9 | Logout | Clic en cerrar sesión | - | Redirección a login | Redirecciona al login |
| P10 | Registrar asistencia | Marcar presente/ausente/justificado | Estado asistencia | Asistencia registrada | Asistencia registrada |
| P11 | Calcular promedio asistencias | Registrar asistencia | Estados asistencia | porcentaje calculado | porcentaje calculado |
| P12 | Subir notas | Ingresar notas → Guardar | Nota | Notas guardadas | Notas guardadas |
| P13 | Ingresar notas fuera de rango | Ingresar notas → Guardar | Nota | Mensaje error | Mensaje error |
| P14 | Calcular promedio automáticos | Ingresar notas → Guardar | Nota | Promedio actualizado automáticamente | Promedio actualizado automáticamente |
| P15 | Modificar notas | Abrir nota → Editar → Guardar | Nueva nota | Nota modificada y promedio actualizado | Nota modificada y promedio actualizado |
| P16 | Ingresar anotaciones | Escribir anotación → Guardar | Texto anotación | Anotación guardada | Anotación guardada |
| P17 | Ingresar alumnos | Crear alumno → Guardar | Datos alumno | Alumno creado | Alumno creado |
| P18 | Modificar alumnos | Abrir → Modificar → Guardar | Nuevos datos | Alumno modificado | Alumno modificado |
| P19 | Eliminar alumnos | Seleccionar → Eliminar | - | Alumno eliminado | Alumno eliminado |
| P20 | Cambiar contraseña | Abrir panel usuarios → cambiar contraseña | Contraseña | Cambio exitoso | Cambio exitoso |
| P21 | Historial de cambios | Registrar cambio | Modificación en el sistema | Registrar cambio | Registra el cambio |
| P22 | Generar reporte historial de cambios | Seleccionar exportar pdf | - | Genera pdf | Generó el pdf |
| P23 | Generar reporte de alumno | Entrar a “perfil” → Generar reporte | Datos alumno | Genera pdf | Generó el pdf |
| P24 | Generar pdf de cursos | Entrar a gestión académica → Cursos → Generar reporte | Cursos | Genera pdf | Generó el pdf |

## Pruebas caja blanca

- Cálculo de promedio de notas: verificar fórmula.

- Cálculo de porcentaje de asistencia: verificar fórmula.

- Validar formatos: Email, RUT, campos obligatorios.

## Pruebas de rendimiento

- Múltiples usuarios

- Generación de reportes pesados

- Tiempos de respuesta

# Mejoras futuras

Como mejoras a futuro buscando una implementación real del producto, queremos agregar lo siguiente:

- Registro de colegios

- Sistema de notificaciones y permisos internos

- Función de citaciones de apoderados

# Conclusión

Con AulaTrack se demuestra que es posible modernizar los libros de clases mediante una aplicación web, mejorando la gestión interna del trabajo. La aplicación facilita el registro de asistencia, notas y anotaciones, entregando además la generación de reportes para los usuarios. Con este proyecto se optimiza el trabajo administrativo y se fortalece la organización, aportando una solución moderna.