|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hemos cumplido aproximadamente el 100% de las actividades planificadas. - Factores Facilitadores: El uso del Django Admin nos permitió gestionar usuarios y cursos desde el inicio sin esperar el frontend final. Además, tener el diagrama de clases bien definido (relación Docente-Curso) aceleró la creación de las Vistas Basadas en Clases (CBV). - Factores Dificultadores: La configuración de WhiteNoise para servir archivos estáticos en Render y la conexión a PostgreSQL en producción tomaron más tiempo del estimado. También, la lógica para evitar duplicidad en la asistencia diaria requirió refactorizar varias consultas del ORM

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Investigación Técnica: Para los problemas de despliegue, consultamos la documentación oficial de Render y Django Project, implementando variables de entorno (os.environ) para separar correctamente la configuración local (SQLite) de la de producción.  Automatización: Para no retrasarnos ingresando datos manualmente, creamos Management Commands (python manage.py poblar_datos) que generan alumnos y notas de prueba automáticamente.  Simplificación: Decidimos usar plantillas base de Bootstrap para el frontend y priorizar la funcionalidad del backend sobre el diseño visual en esta etapa.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluación: Evalúo mi desempeño como técnico y proactivo, cumpliendo con la lógica de backend asignada. Lo que destaco: La implementación correcta de la seguridad por roles (usando los métodos correspondientes), asegurando que cada usuario (Docente/UTP) vea solo la información que le corresponde. A mejorar: Debo mejorar la comunicación técnica con el equipo de frontend. A veces entrego variables de contexto en las vistas sin explicar claramente cómo deben iterarse en los templates HTML, lo que genera dudas y pausas en el diseño.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? - Inquietud: Nos preocupa el rendimiento del sistema al generar reportes PDF pesados (historial anual de asistencia) en el servidor gratuito. - Pregunta al Docente: "Profesor, considerando las limitaciones del plan gratuito de Render, ¿recomienda utilizar una librería síncrona como WeasyPrint para los reportes PDF.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí. Dado que el Backend y la base de datos están estables, redistribuiremos la carga de trabajo hacia el Frontend y la experiencia de usuario. - Nuevas asignaciones: - Un integrante se dedicará a asegurar que las tablas de notas y asistencia sean responsive (adaptables a móviles/tablets). - Se asignará formalmente un rol de QA (Control de Calidad) a un miembro para testear flujos completos y validar que los cálculos de promedios sean exactos antes de la entrega final.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluación: El grupo ha funcionado de manera cohesiva, manteniendo un buen orden en el repositorio (GitHub) y apoyándose mutuamente. Aspectos Positivos: El dominio compartido de las "reglas de negocio" (sistema escolar chileno, RUT, escala 1.0-7.0) ha evitado errores lógicos graves. Aspectos a Mejorar: La coordinación en los archivos de estilos (CSS). Hemos tenido conflictos donde un compañero sobrescribe el diseño de otro; necesitamos organizar mejor los archivos estáticos compartidos para evitar retrabajos.