Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Avances Realizados: Se han completado la Fase de Análisis y Planificación, la Fase de Diseño, la Fase de Implementación y Desarrollo (41 días) y la Fase de Pruebas (8 días). El sistema AulaTrack es completamente funcional, ha pasado las pruebas de Caja Negra, Caja Blanca y Rendimiento. Actualmente, el proyecto se encuentra en la Fase de Despliegue, con un avance estimado del 95%. |
| --- | --- |
| Objetivos | Los objetivos de modernizar la gestión académica reemplazando el libro de clases tradicional se mantienen inalterados |
| Metodología | Se mantiene la Metodología en Cascada, la cual ha sido clave para llegar a esta fase con éxito y con un producto funcional listo para el lanzamiento |
| Evidencias de avance | Las evidencias que presentaremos son nuestro plan de proyecto y nuestro proyecto como tal, para demostrar la calidad de nuestro proyecto hicimos pruebas de calidad para confirmar que cada función del proyecto funciona bien Evidencias de avance del proyecto: https://github.com/JordyBazan/Capstone |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de proyecto y desarrollo web | Gestión, desarrollo y pruebas | Computadores, hosting gratuito, office 365 | Gestión: 7 días Desarrollo: 41 días Pruebas: 8 días | Gestión: Jordy Bazan Desarrollo: Sebastián Salamanca Pruebas: Tomas González | Las principales dificultades que se pueden presentar en el desarrollo de estas actividades es el tiempo disponible que tenga cada integrante, y la mayor facilidad es que no trabajamos solos sino en grupo | Gestión: Completado Desarrollo: Completado Pruebas: Completado | Ninguno |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: El hecho de que trabajamos juntos desde el primer semestre nos facilita saber cómo trabajamos y como vamos a afrontar el desarrollo de un proyecto, solo tuvimos alguna dificultad de comunicación al comienzo del proyecto

Actividades ajustadas o eliminadas: Eliminamos un sistema de notificaciones.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: No retrasamos ninguna actividad

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.